TeddyTales

Коммерческое предложение — разработка приложения

Версия 1.0 · стоимость 22 000 $ · срок 4,5–5 месяцев

Первая версия приложения включает: 24 экрана, 2 героя в 5 стадиях роста, премиальную анимацию персонажа (108 клипов), 52 предмета игры, 10 готовых блюд, 5 мини-игр приготовления, 3 образовательные категории с 30 уровнями, 6 типов характера, 12 знаков зодиака, каталог физических мишек, 3 платёжные системы, панель управления из 7 разделов, 3 языка.

Ниже — детальная фиксация каждого пункта. Отчёты о ходе работ ведутся по номерам разделов (например: «пункты 2.1–2.5 выполнены, опубликованы в тестовой версии»).

# 1. Аккаунт и вход

1.1  Экран загрузки — логотип, загрузка данных; при отсутствии сети — офлайн-режим с последних сохранённых данных

1.2  Вход без регистрации — аккаунт создаётся автоматически, пользователь сразу попадает в игру

1.3  Экран привязки аккаунта — три способа: e-mail, Apple, Google

1.4  Серверное хранение прогресса — восстановление игры на новом устройстве

1.5  Серверное время — перевод часов на телефоне не ускоряет игру

# 2. Рождение питомца

2.1  Экран видеосцены рождения — ролик 20–30 секунд, субтитры на языке пользователя, кнопка «Пропустить» после 5 секунд

2.2  Экран карточки рождения — пол, дата, рост, вес, знак зодиака, первая черта характера

2.3  Экран выбора имени — 2–15 символов, фильтр недопустимых слов на трёх языках

2.4  Случайный пол — мальчик или девочка, определяет сервер

2.5  Знак зодиака — по игровому календарю, стартовые склонности по таблице Заказчика

# 3. Главный экран (комната)

3.1  Сцена комнаты с питомцем — питомец в центре, реагирует на касание

3.2  Панель показателей — пять индикаторов со значениями 0–100%, подсказка по касанию

3.3  Шапка — имя питомца, стадия и день, баланс монет

3.4  Пузырь инициативы — питомец сам предлагает активность по своему характеру

3.5  Нижняя навигация — шесть разделов, недоступные по стадии — с замком и пояснением

# 4. Анимация персонажа — премиальный уровень

Ключевая часть предложения. Мишка выглядит живым в любой момент: дыхание, моргание, микродвижения ушей и головы присутствуют даже когда пользователь ничего не делает.

4.1  Технология — Rive — интерактивная векторная анимация; приложение переключает состояния персонажа в реальном времени

4.2  Состояния покоя — 28 анимаций — спокойное, радостное, грустное, голодное, сонное, неухоженное — для каждой стадии роста

4.3  Действия ухода — 28 анимаций — кормление, умывание, засыпание, пробуждение, игра, реакция на поглаживание

4.4  Перемещение — 6 анимаций — ползание, первые неуверенные шаги, уверенная ходьба, развороты

4.5  Переходы между стадиями — 4 анимации — выразительный момент взросления со свечением, 2–3 секунды каждый

4.6  Анимации характеров — 18 анимаций — уникальное поведение для каждого из 6 типов: свои движения в покое и свои реакции. Мишка ведёт себя не так, как у другого пользователя

4.7  Вариативность — 16 анимаций — вторые варианты частых действий и редкие «пасхалки»: повторные действия не выглядят одинаково

4.8  Эмоциональные акценты — 8 анимаций — радость, огорчение, удивление, проявление любви

4.9  Система одежды — 4 слота (комплект, головной убор, обувь, аксессуар), одежда двигается вместе с телом и не съезжает

4.10  Сцена рождения — расширенная версия: кроватка, световые эффекты, звёздочки, первый вдох, пробуждение, первый плач

4.11  Итого — 108 анимационных клипов + отдельная сцена рождения

# 5. Взросление — 5 стадий, 2 героя

5.1  Стадия «Новорождённый» (1 день) — сон, кормление из бутылочки, смена подгузника

5.2  Стадия «Ползающий малыш» (~2 дня) — первые игрушки, простые действия, младенческая одежда

5.3  Стадия «Первые шаги» (1–2 дня) — ходьба, взаимодействие с комнатой, проявление характера

5.4  Стадия «Подрастающий» (до ~14 дня) — открываются все механики

5.5  Стадия «Взрослый» (постоянно) — игра продолжается без ограничений

5.6  Переходы стадий — событие с анимацией и уведомлением, длительности настраиваются с сервера

5.7  Скорость роста — зависит от общего ухода, а не от одного показателя

# 6. Уход

6.1  Пять показателей — еда, гигиена, сон, игра, любовь

6.2  Мягкие последствия — питомец грустит и медленнее растёт; болезней и смерти нет

6.3  Безопасный предел — при долгом отсутствии показатели не падают ниже заданного уровня

6.4  Действия ухода — каждое с реакцией питомца и начислением монет

# 7. Характер

7.1  Шесть типов — активный, любознательный, ласковый, спокойный, самостоятельный, замкнутый

7.2  Двенадцать знаков зодиака — по таблице Заказчика, задают стартовые склонности

7.3  Формирование характера — из совокупности действий за период, а не из одного действия

7.4  Влияние характера — реакции, анимации, предпочтения в еде и играх, частота инициатив, подсказки

# 8. Еда — 10 блюд и 5 мини-игр

8.1  Экран кормления — вкладки «Готовые блюда» и «Приготовить», подсказка от характера питомца

8.2  Готовые блюда — ровно 10 — каша, суп, сэндвич, фрукты, йогурт, печенье, салат, паста, омлет, пирог; 5–15 монет

8.3  Экран выбора рецепта — пять рецептов с уровнем сложности и наградой

8.4  Экран мини-игры готовки — выбор ингредиентов и правильная последовательность; ошибка — подсказка и повтор

8.5  Рецепты — ровно 5 — печенье и сэндвич (2–3 шага), фруктовый салат, мясное и овощное блюдо (4–6 шагов)

# 9. Обучение — 3 категории, 30 уровней

9.1  Экран категорий — «Цвета и формы», «Счёт и простая логика», «Окружающий мир»; прогресс и замки по стадиям

9.2  Экран уровней — по 10 уровней в каждой категории, счёт звёзд

9.3  Экран задания — верный ответ — анимация радости и награда; неверный — подсказка и повтор без штрафа

9.4  Объём заданий — движок рассчитан на 300 заданий; контент предоставляет Заказчик, загрузка через панель

9.5  Награды — монеты, очки обучения, вклад в характер и рост

# 10. Комната и предметы — 52 предмета

10.1  Комната — одна, с зонами сна, еды и игр; архитектура допускает добавление комнат обновлениями

10.2  Мебель — 10 — кровать, шкаф, стол, стул, книжная полка, комод, кресло, ковёр, светильник, корзина

10.3  Декор — 16 — обои 3, напольные покрытия 3, картины 3, подушки 2, растения 2, гирлянда 1, часы 1, постер 1

10.4  Игрушки — 10 — состав утверждается Заказчиком по таблице до отрисовки

10.5  Одежда и аксессуары — 16 — комплекты 8, головные уборы 3, обувь 2, аксессуары 3; переносятся с фотографий готовых изделий Заказчика

10.6  Экран гардероба — слоты одежды, мгновенная примерка, сохранение образа

10.7  Экран редактора комнаты — сетка мест, расстановка предметов, предпросмотр, сброс

10.8  Доступность — 12 предметов бесплатно, 28 за монеты, 12 премиальных за реальные деньги

10.9  Стоимость предметов — цены рассчитываются и утверждаются отдельно до запуска магазина

# 11. Экономика и магазин

11.1  Игровая валюта — монеты — начисления за вход, уход, обучение, мини-игры, достижения; ориентир 80–120 в день

11.2  Экран магазина — вкладки по категориям, карточка предмета, отметка «Куплено»

11.3  Покупки в приложении — премиальные предметы через App Store и Google Play, серверная проверка платежа, восстановление покупок

# 12. Каталог физических мишек

12.1  Экран каталога — те же товары, фотографии, цены и данные, что в официальном магазине; доступен с первого дня

12.2  Экран товара — фотографии, описание, цена по конфигурации: размер, одежда, вид меха, редкость

12.3  Экран оформления заказа — контактные данные и адрес с проверкой по стране, итоговая цена

12.4  Экран оплаты — WeChat Pay, Alipay, PayPal (включая оплату картой без аккаунта PayPal)

12.5  Передача заказа — заказ уходит в действующую систему продаж Заказчика; обработка и доставка — на стороне Заказчика

# 13. Уведомления и тексты

13.1  Восемь типов уведомлений — голоден, хочет играть, пора спать, задание, подарок, новая стадия, событие, новинки магазина

13.2  Экран настроек уведомлений — отключение, выбор типов, тихие часы, ограничение частоты

13.3  Реплики питомца — 30 на старте — пишет Исполнитель, стиль согласуется с Заказчиком

13.4  Локализация — все реплики и уведомления на трёх языках

# 14. Профиль и настройки

14.1  Экран профиля питомца — карточка рождения, характер, стадия, история переходов

14.2  Экран настроек — язык, уведомления, привязка аккаунта, правовые документы, версия

# 15. Панель управления — 7 разделов

15.1  Дашборд — заказы за день, новые пользователи, выручка покупок, активные игроки

15.2  Заказы — список заказов из приложения, карточка с товаром и контактами, выгрузка Excel, статистика продаж

15.3  Каталог и цены — предметы игры и физические мишки, сезонные коллекции с датами

15.4  Экономика — награды, цены, скорости показателей, тайминги стадий — с историей изменений

15.5  Контент — загрузка образовательных заданий, реплик и текстов уведомлений

15.6  Модерация имён — автофильтр по стоп-словарю, очередь спорных, поиск

15.7  Роли — администратор и оператор заказов

# 16. Языки

16.1  Три языка — русский, китайский, английский — интерфейс, тексты, задания, уведомления, субтитры

# 17. Тестирование и запуск

17.1  Бета iOS — TestFlight — Заказчик играет на своём устройстве до релиза

17.2  Бета Android — внутренний тестовый канал Google Play

17.3  Правки по бете — замечания единым списком, исправление до публикации

17.4  Публикация — App Store и Google Play на аккаунтах компании Заказчика

17.5  Гарантия — бесплатное исправление ошибок 30 дней после публикации

# Стоимость и порядок оплаты

| Позиция | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка приложения и премиальная анимация персонажа — разделы 1–17 настоящего предложения | 22 000 $ |
| Предоплата на старте (50%) | 11 000 $ |
| При передаче бета-версии в TestFlight (25%) | 5 500 $ |
| При публикации в магазинах приложений (25%) | 5 500 $ |

Срок выполнения: 4,5–5 месяцев с момента получения предоплаты и стартовых материалов от Заказчика.

Не входит в стоимость и оценивается отдельно: звуковое оформление (голоса и звуки питомца, озвучка сцены рождения, фоновая музыка, звуки интерфейса). Стоимость каждого предмета игры в монетах и деньгах рассчитывается и утверждается отдельно до запуска магазина.

Настоящее предложение фиксирует полный состав первой версии. Дополнения и новые функции сверх перечисленного реализуются после запуска по отдельным договорённостям.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ________________ / ________________ | ________________ / ________________ |
| дата, подпись | дата, подпись |